## Slide 1: Tim BIRD - Learnopedia

## Slide 2: Faza 1 – Dokument o projektu
-Napravljen dokument koji opisuje osnovne funkcionalnosti portala Learnopedia
-Dokument se u kasnijim fazama koristio kao osnova i podsetnik o tome šta portal treba obuhvatiti
-U završnoj fazi projekta (review) potvrđeno je da su ispunjeni svi zahtevi iz ovog dokumenta, a čak je i dodati nekoliko novih funkcionalnosti
-Ovaj dokument napravljen je na sastanku uživo i svi članovi su učestvovali podjednako u njegovom sastavljanju
-Odredjeno je da je tim lider Marko Brkić i on je delio posao svim članovima tima u budućim fazama, namestio Github repozitorijum i kontrolisao i pomogao kolegama u narednim fazama

## Slide 3: Faza 2 – Prototip i SSU dokumenti
-Rezultati ove faze bili su Figma prototip i SSU dokumenti
-SSU dokumenti su se koristili da bi programeri znali kako sistem treba da reaguje u različitim situacijama
-Prototip je bio korišćen kao pomoć za front-end deo implementacije, i dao je timu dobru procenu o tome koliko posla ima da se uradi
-Marko Brkić i Ilija Marković su radili na prototipu, i po 2 SSU dokumenta, dok su Dejan Drašković i Raša Stojanović uradili po 4 SSU dokumenta

## Slide 4: Faza 3 – Formal review
-BIRD je uradio Formal Review timu Redstone Engineers i pregledajući njihov projekat tim je stekao znanja o tome koje greške treba izbeći
-Nakon izveštaja koji je Tim BIRD primio od tima Tobago izmenjene su pojedine stvari u prototipu koje nisu odgovarale SSU dokumentima – na primer nedostatak dugmeta za brisanje članaka

## Slide 5: Faza 4 – Specifikacija baze
-Produkt ove faze je dokument Specifikacija Baze i SQL skripta koja je kasnije korišćena za generisanje Django-ovog models.py dokumenta
-Svi članovi tima su na zajedničkom sastanku učestvovali u pravljenju modela baze
-Na sastanku je bilo diskusija o tome šta sve treba biti u bazi, i da li treba dodavati neke nove funkcionalnosti (dodati su komentari na članke u odnosu na prethodne dokumente)
-Konkretan dokument specifikacije napisao je Raša Stojanović, dok screenshot-ovi u njemu dolaze iz zajedničkom rada celog tima

## Slide 6: Faza 5 – Implementacija aplikacije
-U ovoj fazi razvijali su se frontend i backend portala Learnopedia u framework-u Django, koristeći MVT projektni uzorak uz pomoć HTML i CSS tehnologije (Bootstrap paket)
-Svi članovima tima bili su uključeni u frontend i backend deo kako bi naučili što više
-Marko i Ilija su prvobitno napravili prototip svih HTML stranica dok baza još nije postojala koristeći Jquery kojim su se u stranicu ubacivali dummy podaci
-Kasnije su Dejan i Raša dodali preostale HTML stranice koje su falile
-Models.py je generisan iz SQL skripte iz faze 4, a menjan je naknadno po potrebi
-Backend posao je podeljen po SSU-ovima/Django view metodima tako da najviše view-ova imaju Dejan, Raša i Marko, dok je Ilija dobio neke od težih view-ova i posao da nadje i doda u aplikaciju neki Rich Text Editor za Django (izabran Django Summernote)

## Slide 7: Faza 6 - Modelovanje
-Produkti ove faze su klasni WAE dijagram (zadužen Dejan), dijagram slučajeva korišćenja (zadužen Raša) i dijagrami sekvence za slučajeve korišćenja koji su bili rasporedjeni tako da ih većina rade Marko i Ilija
-Ova faza bila je korisna timu kao „overview“ o tome šta je urađeno, kao i podsetnik o tome kako funkcioniše jedna full-stack aplikacija implementirana pomoću MVT uzorka

## Slide 8: Faza 7 - Testiranja
-U ovoj fazi vršilo se jedinično testiranje aplikacije u Djangu i testiranje korisničkog interfejsa u Selenium-u
-Svaki član tima je testirao neke Django view metode i korisnički interfejs vezan za njih tako da svako testira kod koji nije on pisao
-S tim da je u fazi implementacije jako dobro ručno testirana aplikacija (za to bili zaduženi svi članovima tima, tako što je svako koristio aplikaciju oko 10 minuta na dan), tim je očekivao da neće pronaći mnogo bagova
-Pronadjen je samo jedan problem kod korisničkog interfejsa, profilna slika na komentaru je vodila na profil autora članka a ne autora komentara

## Slide 9: Hvala na pažnji!